吉成株式会社

HP構築・マーケティング Plan

更新日: 2026年4月13日 ｜ ドメイン: yoshinarcorp.com

# 1. プロジェクト概要

吉成株式会社の公式ホームページを構築し、Google検索での可視性を高め、集客・信頼性向上を図るプロジェクト。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| ドメイン | yoshinarcorp.com（Google Domains取得済） |
| ホスティング | GitHub Pages（無料） |
| 技術スタック | HTML / CSS / JavaScript（手書き） |
| デザイン | クリーン・ミニマル（白基調） |
| アカウント | ryotoku.furuichi@yoshinarcorp.com（全作業このアカウントで実施） |
| Gitリポジトリ | GitHub（プライベート） |

# 2. ページ構成

以下の5ページで構成。全ページにcanonical URL・OGタグ・構造化データを設定済み。

| ページ | ファイル | JSON-LDタイプ | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| トップ | index.html | Organization | ヒーロー・会社概要・サービス紹介 |
| 事業内容 | services.html | WebPage | SNS・ブランディング・HP制作・FP |
| 会社概要 | about.html | AboutPage | 代表紹介・経歴・理念 |
| お問い合わせ | contact.html | ContactPage | お問い合わせフォーム |
| エラー | 404.html | — | カスタム404ページ |

# 3. 完了済み作業

## 3.1 HP開発

2026年4月12日に初回リリース。HTML/CSS/JSで全ページを構築し、GitHub Pagesにデプロイ。レスポンシブ対応済み。

| 作業 | 詳細 | 完了日 |
| --- | --- | --- |
| HPコーディング | 5ページ + CSS + JS | 2026-04-12 |
| レスポンシブデザイン | モバイル・タブレット・デスクトップ | 2026-04-12 |
| GitHub Pagesデプロイ | CNAME設定・カスタムドメイン接続 | 2026-04-12 |
| OGP・メタタグ設定 | og:title, og:description, og:image, Twitter Card | 2026-04-12 |
| ファビコン・OGP画像 | favicon.svg, OGP画像.png, ceo-profile.jpg | 2026-04-12 |
| sitemap.xml / robots.txt | 4ページ登録済み | 2026-04-11 |

## 3.2 SEO対策

Google検索でのインデックス登録・構造化データ最適化を実施。

| 作業 | 詳細 | 完了日 |
| --- | --- | --- |
| canonical URL追加 | 全ページにcanonicalタグ設定 | 2026-04-12 |
| JSON-LD構造化データ | Organization/WebPage/AboutPage/ContactPage | 2026-04-12 |
| Google Search Console登録 | DNS TXTレコードでドメイン認証済み | 2026-04-12 |
| サイトマップ送信 | 4ページ検出・ステータス「成功」 | 2026-04-12 |

## 3.3 マーケティング

GoogleビジネスプロフィールとGoogle Adsスマートキャンペーンのセットアップを開始。

| 作業 | 詳細 | ステータス |
| --- | --- | --- |
| Googleビジネスプロフィール | ビジネス名・カテゴリ・連絡先・説明文設定済み | 進行中（画像アップロード段階） |
| Google Ads広告コピー | 見出し5本・説明枇2本を最適化済み | 完了 |
| Google Ads用画像作成 | スクエア・横長・ロゴの3点 | 完了（手動アップロード要） |

# 4. 残タスク（TODO）

以下のタスクが未完了。優先度順に記載。

| 優先度 | タスク | 詳細・備考 |
| --- | --- | --- |
| ★高 | Git Push（SEO変更分） | ローカルターミナルから git push origin main を実行 |
| ★高 | Google Ads画像アップロード | 吉成のHP作成/images/ の3ファイルを手動アップロード |
| ★高 | Google Ads予算・支払い設定 | キャンペーン予算と支払い方法を設定 |
| 中 | Googleビジネスプロフィール完了 | 画像アップロード・確認・公開 |
| 中 | Google Adsキャンペーン公開 | 画像・予算設定後にキャンペーンを有効化 |

# 5. Google Ads 広告コピー

スマートアシストキャンペーン用に最適化した広告コピー。

### 見出し（5本）

| No. | 見出しテキスト |
| --- | --- |
| 1 | 吉成株式会社｜経営をトータル支援 |
| 2 | SNSマーケティングはプロにお任せ |
| 3 | 経営からFPまでトータル支援 |
| 4 | 大手広告代理店出身の代表が対応 |
| 5 | 経理財務業務はプロにお任せ |

### 説明文（2本）

| No. | 説明文テキスト |
| --- | --- |
| 1 | SNS・ブランディング・HP制作・FPでビジネスをトータルサポート |
| 2 | 大手広告代理店出身の代表が直接対応。経営コンサルから資産形成まで。まずは無料相談から。 |

# 6. SEO設定詳細

## 6.1 Google Search Console

DNS TXTレコードでドメイン認証済み。サイトマップは自動検出され4ページが「成功」ステータス。

| 設定項目 | 値 |
| --- | --- |
| 認証方法 | DNS TXTレコード |
| サイトマップURL | https://yoshinarcorp.com/sitemap.xml |
| 検出ページ数 | 4 |
| ステータス | 成功 |

## 6.2 構造化データ（JSON-LD）

各ページに適切なschema.orgタイプを設定。代表者情報・会社情報を含む。

# 7. ファイル一覧

| ファイル | 説明 |
| --- | --- |
| index.html | トップページ |
| services.html | 事業内容ページ |
| about.html | 会社概要ページ |
| contact.html | お問い合わせページ |
| 404.html | カスタム404エラーページ |
| css/style.css | 全ページ共通スタイルシート |
| js/main.js | 共通JavaScript |
| images/favicon.svg | ファビコン（SVG） |
| images/OGP画像.png | OGPシェア画像（2848×1504） |
| images/ceo-profile.jpg | 代表プロフィール写真 |
| images/google-ads-square.png | Google Ads用スクエア画像（1200×1200） |
| images/google-ads-landscape.png | Google Ads用横長画像（1200×628） |
| images/google-ads-logo.png | Google Ads用ロゴ（1200×1200） |
| sitemap.xml | サイトマップ（4ページ） |
| robots.txt | クローラー制御ファイル |
| CNAME | GitHub Pagesカスタムドメイン設定 |

# 8. Gitコミット履歴

| Hash | メッセージ | 日付 |
| --- | --- | --- |
| bc91ff1 | 吉成株式会社HP 初回リリース | 2026-04-12 11:23 |
| 7c47bdd | 個人ファイル削除・ルート構造に修正 | 2026-04-12 11:29 |
| 5e0039a | SEO強化: canonical URL・構造化データ追加 | 2026-04-12 14:19 |

# 9. 重要な注意事項

- 全作業は必ず ryotoku.furuichi@yoshinarcorp.com アカウントで実施すること

- Git Pushはローカルターミナルから実行（サンドボックス環境では認証不可）

- Google Adsの画像アップロード・予算設定は手動対応が必要

- このドキュメントは作業内容の変更時に随時更新すること